# Solicitud de cambio

|  |  |
| --- | --- |
| id | IW-SC001 |
| fecha | 2/02/2021 |
| sistema | Indie Works - Sistema de soporte para trabajadores independientes |
| fuente | Edwin Aguilar C. (jefe de proyecto) |
| autor | Kenny Suarez Hernandez 8equipo de desarrollo) |
| descripción | Ampliación de la fecha para la realización de la liberación del proyecto 2 semanas |
| justificación | Debido al atrasamiento de la realización de las pruebas a causa de actividades externas al proyecto, se solicita dicha ampliación. Se prevé que la liberación del proyecto se podría realizar con normalidad pasado 2 semanas |